GoNow

智能旅行规划助手

产品需求文档

版本：V3.1 功能打磨版（含 Phase 9 开发计划）

日期：2026-04-17

作者：GoNow 产品团队

# 1  产品概述

## 1.1  产品定位

面向国内旅行者的全功能 AI 智能旅行规划平台。通过对话式交互，智能识别用户的旅行意图，自动生成包含景点、美食、交通、住宿的完整行程方案。

## 1.2  核心卖点

• 红黑榜多源验证：多个 AI 模型辩论交叉验证，确保信息准确

• 故事化美食推荐：每道美食配有故事化描述和红黑榜标注

• 景点多方案规划：主流/经济/深度/特殊四种方案对比

• 多 LLM 辩论验证：智谱 GLM-4-Flash + DeepSeek V3 + Gemini Flash 并行调用

## 1.3  目标用户

25-40岁国内旅行者，注重体验和性价比。

## 1.4  技术栈

React 18 + TypeScript + Vite + Tailwind CSS v4 + shadcn/ui + React Router v6 + Zustand + 高德 JS API v2.0 + Netlify Functions + PWA

# 2  功能需求清单

## 2.1  AI 智能对话（P0）✅

对话式旅行规划，支持多 LLM 辩论验证、智能意图识别、建议追问、Mock 降级。

## 2.2  行程管理（P0）✅

行程总览、活动卡片、日程卡片、替换/删除活动、预算分解、localStorage 持久化。

## 2.3  美食推荐（P0）✅

故事化美食卡片（12道美食，汾头+成都+长沙）、筛选标签、加入行程。

## 2.4  景点多方案（P0）✅

4种方案类型颜色区分、多方案对比 Tabs。22个景点（6城市）。

## 2.5  地图集成（P0）✅

高德 JS API v2.0、自定义 Marker、InfoWindow、Polyline 折线、地图控件。

## 2.6  天气查询（P1）✅

和风天气 API、每日天气卡片+穿衣建议、Mock 降级。

## 2.7  社交分享（P1）✅

复制链接、微信 Canvas 卡片、微博、QQ、隐私设置。

## 2.8  行程导出 PDF（P1）✅

window.print 打印、@media print A4 优化、品牌色保持。

## 2.9  用户评价系统（P1）✅

星级评分、评价列表、写评价弹窗、点赞。20条评价数据。

## 2.10  目的地推荐（P1）✅

12个目的地、8种旅行风格筛选、5种排序、5维度评分。

## 2.11  新手引导（P2）✅

4步引导、localStorage 记忆、渐变背景。

## 2.12  PWA 支持（P2）⚠️

manifest.json ✅ | PWA meta 标签 ✅ | Service Worker ❌ | PWA 图标文件 ❌

## 2.13  响应式设计（P0）✅

移动端适配、桌面端/平板端布局、汉堡菜单。

## 2.14  分享行程查看（P1）✅

/shared/:tripId 路由、公开查看行程。

# 3  API 接口清单

已实现：/api/chat、/api/debate、/api/generate-trip、/api/weather

待开发：/api/food/search、/api/scenic/plans、/api/geocode、/api/route、/api/share/:token

# 4  数据模型

User, Trip, Day, Activity, Expense, ChatMessage, FoodRecommendation, WeatherInfo, Review, DebateResult, Destination, TravelStyle

# 5  页面路由

/ 首页 | /chat 对话 | /trip 行程 | /food 美食 | /scenic 景点 | /destination 目的地 | /shared/:tripId 分享

# 6  第三方服务集成

高德地图 JS API v2.0 ✅ | 和风天气 API ✅ | 智谱 AI GLM-4-Flash ✅ | DeepSeek V3 ✅ | Gemini Flash ✅ | Claude API ✅

# 7  部署信息

平台：Netlify | 域名：gonow-travel.netlify.app | GitHub：github.com/haohuaZhang/gonow

# 8  待完成事项

PWA Service Worker、PWA 图标文件、美食搜索后端 API、景点方案后端 API、分享行程后端存储、单元测试和 E2E 测试、Lighthouse 性能优化。

# 9  Phase 9 开发计划

## 9.1  计划概述

Phase 9 目标：完成所有待办事项，将产品完成度从 92% 提升到 100%，准备正式发布。

## 9.2  任务清单

| 序号 | 任务 | 优先级 | 工时 | 依赖 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9.1 | PWA Service Worker | P0 | 2h | 无 | vite-plugin-pwa + Workbox |
| 9.2 | PWA 图标文件 | P0 | 0.5h | 9.1 | icon-192.png + icon-512.png |
| 9.3 | 美食搜索前端实现 | P1 | 1h | 无 | 基于 Mock 数据前端模糊搜索 |
| 9.4 | 景点筛选前端实现 | P1 | 1h | 无 | 按城市/类型/预算筛选 |
| 9.5 | 分享行程后端存储 | P1 | 2h | 无 | /api/share + Netlify KV |
| 9.6 | 高德地图安全密钥环境变量化 | P2 | 0.5h | 无 | 硬编码改为环境变量 |
| 9.7 | 自定义 Hooks 抽取 | P2 | 1h | 无 | useChat/useWeather/useMap |
| 9.8 | 单元测试框架搭建 | P2 | 1h | 无 | Vitest |
| 9.9 | E2E 测试框架搭建 | P2 | 1h | 无 | Playwright |
| 9.10 | Lighthouse 性能优化 | P1 | 2h | 9.1 | 目标 > 80 |
| 9.11 | 全面回归测试 | P0 | 2h | 9.1-9.10 | 所有功能点回归 |
| 9.12 | 正式发布 V1.0 | P0 | 0.5h | 9.11 | 版本号更新 |

## 9.3  里程碑

| 里程碑 | 包含任务 | 预计完成 |
| --- | --- | --- |
| M1: PWA 完整支持 | 9.1 + 9.2 | Phase 9A |
| M2: 搜索与筛选 | 9.3 + 9.4 | Phase 9B |
| M3: 后端补全 | 9.5 + 9.6 | Phase 9C |
| M4: 质量保障 | 9.7 + 9.8 + 9.9 + 9.10 | Phase 9D |
| M5: 正式发布 | 9.11 + 9.12 | Phase 9E |

## 9.4  验收标准

☐ PWA 可安装，支持离线访问

☐ 美食页搜索功能正常

☐ 景点页筛选功能正常

☐ 分享行程可跨设备查看

☐ Lighthouse 性能评分 > 80

☐ 所有功能回归测试通过

☐ 产品完成度 100%